安阳市人民公园2021年政府购买服务绿地管养项目二次

招标文件

招标编号：安财招标采购-2020-68

采购人：安阳市人民公园

代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

目录

第一章招标公告	1

第二章招标项目要求及采购需求	1

1. 招标项目、标段划分、投标报价	5

2. 标段内容（范围）及具体采购需求	5

3. 项目其他要求	21

第三章投标人须知	22

投标人须知前附表	22

1 总则	25

2 招标文件	28

3 投标文件	29

4 投标	32

5 开标	33

6 资格性审查	34

7 评审	34

8 授予合同	35

9 考核	37

10 付款	37

11 其他	37

第四章评标办法	38

第五章合同主要条款	48

第六章投标文件格式	52

# 第一章招标公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：安财招标采购-2020-68

2、采购项目名称：安阳市人民公园2021年政府购买服务绿地管养项目二次

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4672800.00元

最高限价：4672800.00元

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、技术要求或服务要求等）

5.1服务内容：绿地管养、卫生保洁、水面保洁、公厕保洁、草花、盆景养殖、动物饲养笼舍清扫、安全巡逻。

5.2服务要求：详见文件内技术服务。

5.3服务地点：安阳市人民公园

5.4服务期：三年

- 合同履行期限：三年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：供应商应符合下述《政府采购法》第二十二条第一款规定的法定基本资格条件、及项目（标段）资格要求且无不良信用记录，并提供相关资格证明材料（文件）：

（1）具有独立承担民事责任的能力。■提供营业执照；■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）、或2018年度以来（任意一年）经审计的财务报告、或财政部门认可的担保机构的投标担保函；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备（设施）的购置发票或单据（任一）；■专业人员用工合同（任一人），或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。项目负责人具备园林绿化相关专业中级及以上职称或技师及以上职业资格证书，且不得担任其它项目的项目负责人。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（5）无不良信用记录。(在“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入)■提供查询网页截图。

（6）联合体投标：不接受

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（8）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件。

2所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

3资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

4本项目采取资格后审，开标后，将由采购人对供应商的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

- 获取采购文件

1.时间：2020年12月07日至2020年12月11日每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站

3.方式：凭企业数字证书点击“投标用户入口”登录“政府采购”系统，获取电子版招标文件及其它资料（网上下载）。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截至时间：2020年12月29日09时00分（北京时间）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站，点击“投标用户入口”登录“政府采购”系统，进入本项目相匹配的网上开标室，并由供应商在规定时间远程解密（投标单位无需到达开标现场）。

五、响应文件开启

1.时间：2020年12月29日09时00分（北京时间）

2.地点：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅一室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心网》上同时发布。公告期限为五个工作日2020年12月07日至2020年12月11日。

七、其他补充事宜

强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。

政府采购合同融资：根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网（http://anyang.hngp.gov.cn/anyang），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：安阳市人民公园

地址：安阳市东风路73号

联系人：李老师

联系方式：15518800717

2.代理机构信息

名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地址：海河大道与平原路交叉口向西100米路南安阳高新技术创业服务中心一楼

联系人：唐晓

联系方式：0372-2166011    15670017762

3.项目联系方式

项目联系人：唐晓

联系方式：0372-2166011    15670017762

第二章招标项目要求及采购需求

## 1. 招标项目、标段划分、投标报价

1.1招标（标段）项目名称：安阳市人民公园2021年政府购买服务绿地管养项目二次

1.2 标段划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段。

| 项目名称 | 标段内容（范围） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安阳市人民公园2021年政府购买服务绿地管养项目二次 | 见“第二章第2条：标段内容（范围）及具体采购需求” | 三年 | 采购人指定地点 |

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1 投标人应按标段进行投标，投标人的投标报价均为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括绿地管养费、人员工资、相关税款、人工费、交通费、材料费、技术服务费等与招标项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有材料、工具费用）。

注：本项目投标报价应按照**元/年进行分项报价，最后合计投标总报价，每年投标报价、总报价不能超出最高限价。

1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。

1.3.3 如各投标人的投标报价未超过各标段的最高限价（见招标公告1.5）的供应商不足三家的，该项目做废标处理。

1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

## 2. 标段内容（范围）及具体采购需求

2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段总体范围：

1、按时保质保量的满足采购人要求。

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1 本次采购产品属于政府强制采购节能产品范围的，应为投标截止日当期“节能产品政府采购清单”所列产品，投标文件应注明投标产品的“节字标志认证证书号”，并将投标产品所列示的当期“节能产品政府采购清单”页面附于投标文件中。

属于政府强制采购节能产品范围、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.2.2 同等条件下，节能产品及环境标志产品优先采购。

2.2.3 本次采购允许进口产品参加。

2.2.4信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.6 政府采购支持监狱企业发展

2.2.7 促进残疾人就业：见第四章“评标办法”第4条。

2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

2.4标段内容（具体范围、数量），具体技术要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格等）

| 内容 | 服务地点 | 人员数量（人） | 每年预算金额（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地管养、卫生保洁、水面保洁、公厕保洁、草花、盆景养殖、动物饲养笼舍清扫、安全巡逻 | 人民公园 | 2021年50人 | 1416000 | 三年 |
|  |  | 2022年55人 | 1557600 |  |
|  |  | 2023年60人 | 1699200 |  |

注：本次招标服务期限为三年

- 项目范围： 人民公园绿地79380.36㎡的绿地管养（含绿地内乔灌木），道路行道树、广场内大树的养护和卫生保洁、水面保洁、公厕保洁、草花养殖、部分盆景养护、部分动物喂养、安保巡逻人员等工作，详见下表。

| 序号 | 名称 | 管理面积 | 人员（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园绿地管养 | 79380.36㎡ |  |
| 2 | 道路、广场、硬化地面卫生保洁 | 46251㎡ |  |
| 3 | 道路、广场大型树木 | 752株 |  |
| 4 | 水面保洁 | 20010㎡ |  |
| 5 | 公厕保洁 | 7座 |  |
| 6 | 草花养殖（盆）12000及场地管理 | 2655㎡ |  |
| 7 | 盆景培养、盆栽养护及场地管理 | 10076㎡ |  |
| 8 | 动物饲养及笼（圈）舍清扫 | 11988㎡ |  |
| 9 | 公园安全巡逻 | 182091 |  |

二、项目要求

（一）工作要求

1、按公园管理绿地要求，人员配备不少于规定人数，男性60周岁以下，女性55周岁以下，身体健康，能胜任本职工作（户外）。遇突击检查、重大活动时按要求增加人员。

2、中标人必须按照安阳市区最低工资标准，按时发放工人工资，工资采用银行卡发放，必须每月10日之前发放上月工资，未按上述要求执行的，采购人有权扣除中标人漏缴部分，并有权终止合同，造成的损失由中标人承担。每月工资不能拖欠，每延时一天扣考核分值10分。

3、中标人跟业主签订合同后必须按中标承诺人数及人员年龄上岗，不得缺人缺岗。中标人在中标后需为每年签订劳务合同的上岗人员缴纳意外伤害险，合同期内发生的任何事故均由中标人承担，与采购人无关。

4、中标人工作人员必须统一工作服装，样式参照采购人意见。中标人须组织安全、业务技术培训每年4次以上，被服务单位负责业务指导。

5、本次招标服务期限为三年。

6、如中标人在实际工作管理中，达不到招标文件和合同要求，采购人有权解除合同，由此造成的损失由中标人承担，并根据损失情况，对中标人进行处罚。按相关规定按照评标委员会签署的评审报告推荐中标候选名单排序确定下一候选人为中标人，签订合同，或重新组织招标。

7、服务费用按季度支付，合同签订后，按先服务后支付的形式，采购人根据每月考核结果，支付服务费。

（二）其他要求

1、采购人、中标人双方签订服务合同后，应对苗木现状进行核对，并记录台账。每年，双方根据台账记录核对植物品种和数量；如有因人为管理不善造成缺死株，中标人应及时补植，若不及时补植，采购人按照河南省园林绿化相关定额和指导价标准对中标人进行扣款，所扣款项将用于补植。

2、相应安全、防尘措施的配备。按照国家相关规定，行道树或乔灌木修剪按规范操作，施工人员要戴安全帽，上树人员必须系安全带，在施工范围周边要摆放隔离墩和警示标志提醒行人注意安全；施工过程中配备雾炮等防尘设施。

3、中标人必须配合采购人的一切生产工作要求，如春秋季补植补栽、迎接重大活动、花展布展、临时性任务等。

三、项目工作内容及要求

（一）绿地管养

1、卫生保洁内容及要求

1.1生产管理中产生的垃圾要随产随清，运到指定地点。不过晌。保持卫生基本清洁，无积存垃圾和人畜粪便。植物、硬化面、构（建）筑物及设施等基本完好美观，内外干净整洁，可见基本色；无积尘、无蜘蛛网，无明显污渍，基本无乱贴乱画、乱拉乱挂、乱搭乱建、乱挖乱占、乱堆乱放。保洁废弃物控制指标：果皮（片/1000 m2）≤4，纸屑、塑模（片/1000 m2）≤4，烟蒂（个/1000m2）≤4，痰迹（处/1000 m2）≤4，其他（处/1000 m2）≤4。绿地内无生活垃圾、建筑垃圾、干枯枝及其它废弃物（砖头、石块、烟盒、纸片、塑料袋、粪便、树枝等），保持绿地内土壤表面低于路侧石上平面10厘米；水面应有专人负责，定时清除、打捞水域垃圾及漂浮物，定时对水面消毒，在可视范围内水面不得有单个面积在0.02㎡以上的漂浮垃圾或动物尸体，保持水面干净。

1.2绿地防尘内容：对管理范围内绿篱、花灌木、行道树上有灰尘的及时进行冲洗，保持植物叶面干净。

1.3 保洁时间：平均每周工作时间不低于42小时，不高于44小时的工时制度，结合被服务单位的工作时间要求统筹执行，遇突击检查、重大活动按上级要求工作时间执行。该项目所需日常养护保洁用具（如扫帚、保洁袋、捡拾器）等由中标人负责。

2、公厕保洁内容及要求

2.1公厕开放时间为上午5:30（冬季6:00）至夜间闭园，日常保洁不得影响游客的正常使用，清洁厕卫时要在门口放置“清洁中”提示牌。

2.2文明礼貌劝导游客正确使用公厕设施。

2.3公厕对外一律免费，严禁乙方乱收费，或进行经营活动。

2.4厕所内外做到常冲洗、勤保洁，厕所达到“四无四净”要求，即：无尿碱、无蜘蛛网、无臭味、无蝇蛆；地面净、墙壁净、便池蹲坑净、厕所周边净（厕外3米内范围）。

2.5厕内干净、整洁，地面无积水，厕内（含管理间、工具间）地面、地垫、门框、墙壁、隔墙、灯具、洗手盆（池）镜台干净、整洁，无乱刻画、无尘垢。

2.6蹲位、尿槽、倒粪点“用后即冲”无尿碱、无粪迹、无堵塞。

2.7蓄水池、拖把池无水垢、无青苔。

2.8进行不定期的消杀，厕内基本无蚊蝇。

2.9发现厕内设施损毁、贮粪池粪便溢满应及时报告。

2.10公厕设置规范、齐全、整洁、免费说明、投诉电话于明显位置上墙。发现破损应及时维修更换。

2.11每个蹲位必须设置污纸桶，并做到每日清理。

2.12清洁用具应按《公厕每月必备工具清单》配备齐全。

2.13公厕周围无乱堆放、无“三乱”现象（乱扔、乱倒、乱吐）、无乱悬挂物，保持厕所容貌整齐。

2.14安全防火，禁止在公厕内洗衣服和使用电炉和高耗电电器、禁止从事违法乱纪活动。

2.15公厕周环境整洁，无污染、无污水溢流、无堵塞，进出粪口干净。

2.16爱护厕所周边绿化。

2.17承包期内，公厕所有附属设施、公厕管理房不得以任何理由挪作他用或租借他人。

2.18要做到男女分开保洁，文明操作。

2.19保持通讯畅通，负责第一时间处理在卫生间可能发生的突发事件。

2.20公厕保洁巡查时间：要求保洁员40分钟巡查一遍。

2.21 该项目所需日常养护保洁用具、耗材（如拖把、刷子、草酸、蚊香）等均由中标人承担。

3、生产管理内容及要求

3.1修剪整形：修剪：对乔木、花灌木、绿篱色块、草坪地被等所辖绿地内的植物及时整形、修剪、抹芽、去蘖，及时清理残枝、枯枝、病虫枝等影响植物美观的枝条；及时刨除死树、杂树。整形：整形根据植物不同的生长季节，适时进行整形；规则式整形植物修剪保持3面以上基本平整，新出枝条不高于15厘米，每年修剪应不少于10次；造型植物每年修剪应不少于10次。

3.2补植补栽：保证原栽植植物品种、数量、模式不变，无缺株断档、黄土裸露。关于苗木缺株，因中标人管理不当或看管不力造成的苗木缺株，应自行负责购买并栽植。绿地接收时，双方对现有苗木共同进行移交统计，认定的苗木缺株由采购人负责提供，中标人负责栽植。

3.3 草坪打孔：每年2月底至3月中旬，对草坪进行打孔（复壮），防治草坪退化，要求打孔深度5-10㎡、孔径8-15㎡、密度36孔/㎡，打孔后，要求用沙子和营养土表施填满空洞，及时施肥和浇水，利于草坪生长和及时返青。

3.4苗木浇水：全年不少于20次，及时浇返青水、防冻水等。根据生长季节、天气情况、植被种类、环保要求适时安排，冲洗和浇水深度适宜，无旱涝现象，苗木不因缺水出现萎蔫、干旱现象。

3.5苗木冲洗：植株应及时冲洗、无积尘。

3.6松土除草：松土保墒及时，每年不少于8次。保持土壤疏松，无杂草滋生现象。乔木、花灌木树穴内松土除草，灌木丛、绿篱、色块内无杂草滋生现象，地被内松土除草。

3.7病虫害防治：病虫害防治及时，所管辖绿地内无病虫害发生。植株无明显病害危害；树木无蛀干害虫活虫、虫卵；植株叶片无虫粪、虫网；植株无“滴油现象”（受刺吸式害虫危害）。病虫害防治详表见附件3，防治次数一年不得少于22次，其中采用生物防治至少1次。

3.8施肥：补充营养，保证植株生长健壮。根据植物的生长特性和月养护计划进行施肥。乔木、灌木每年施肥次数不少于3次；整形植物每年施肥不少于3次，其中有机肥不少于2次；竹类植物每年施肥不少于1次，有机肥为主；藤本植物每年施肥不少于3次；暖季型草坪、地被每年施肥不少于3次，冷季型草坪不少于6次；一、二年生草花不少于8次，其中有机肥不少于1次。施肥种类适宜，方法合理，无缺肥、无漏肥、无肥害。

3.9 涂白：初冬或早春树木涂白至少1次。减少日灼危害和防治病虫害的作用。

3.10绿地看护：对管辖绿地进行不间断巡查,发现侵绿毁绿现象，应立即制止并上报；合同期内苗木缺失、损毁，公共设施被毁坏，中标人需及时上报，在原有绿地不流失的情况下对原栽植植物进行补栽，由此所产生费用由中标人承担。

3.11生产计划及总结：服务期内中标人须按如下要求向采购人申报生产计划及总结：年初制定年度整体生产计划、每月初制定月度生产计划，生产计划须经采购人认可后方可实施；每半年汇报该期生产情况总结。

3.12生产技术管理总体要求：按对应城市绿地的等级标准执行；所辖绿地如遇调整、改造，按上级要求执行。

3.13 该项目所需园林机械，如：草坪修剪机、绿篱机、油锯、水泵、打孔机等机械所需油料、机油，维修、更换零件，以及生产工具、树木涂白剂、刷子等所产生的费用均由中标人负责。

（二）乔灌木整形修剪

1、工作内容

1.1  乔灌木整形修剪、抹芽、病虫害防治等。

1.2所有修剪、整形等工作中产生的枝条、其它垃圾由中标人运输，自行处理，并严格按环保要求执行。

1.3树挂、非法悬挂物、非法附着物的清理。

1.4乔灌木应急事件的清理。其中包括大风、暴雨和暴雪等灾害后倒伏行道树和伤残枝干的现场清理，倾斜行道树扶正等工作。要求全天24小时待命，随叫随到。

1.5乔灌木树洞修复，树穴内的卫生和杂草的清理。修补树洞前应与采购人结合，选用科学合理的方法和材料进行施工，不能影响树木的生长。

1.6病虫害防治：病虫害防治及时，所管辖绿地内无病虫害发生。植株无明显病害危害；树木无蛀干害虫活虫、虫卵；植株叶片无虫粪、虫网；植株无“滴油现象”（受刺吸式害虫危害）。

2、技术要求：

2.1乔灌木整体树冠完整，生长茂盛，有较好遮荫和生态效益。

2.2全年生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝。

2.3修剪科学合理，适时适度。主侧枝分布均匀疏密得当，修剪强度适宜。

2.4枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、劈裂枝等影响树势、树形的枝条应全部剪除，死株要及时清除。

2.5签订合同日开始计日，半年内全部乔灌木整形修剪一遍。凡是修剪过的树木应符合相应等级的要求（具体标准见技术要求）并常年保持。及时抹芽除萌。

2.6工具齐全，操作合理认真标准，剪口、锯口平滑，涂抹得当。

2.7树挂、非法悬挂物、非法附着物及时清除。

四、人员安排与管理

1、人员安排

1.1管理人员：中标人需设专职管理人员至少1人，要求管理员坚守工作岗位，负责人员的日常管理，与被服务单位相关部门的沟通与协调；服从被服务单位管理，高质量完成任务。

1.2工作人员：工作人员统一着装，干净整洁，自觉遵守《管理人员和工作人员劳动纪律考核办法》的规定，文明作业，优质服务。

五、责任和义务

（一）采购人：

1为中标人提供技术指导和培训以及相关的管理工作。

2为中标人开展工作提供所必要的条件，以保证工作顺利完成。

3采购人对中标人的服务进行考核，根据考核结果支付中标人服务费用。

4采购人对不能胜任工作的管理人员，有权要求及时更换。

（二）中标人：

1中标人专人负责实施工作，并与采购人及时沟通、交流。

2中标人需按照招标要求和投标承诺，严格做好各项服务工作，并服从被服务单位的相关要求和管理。

3中标人不得随意撤换负责人和工作人员，如需更换，须提前一周书面申请并经采购人同意，做好相关的移交工作。

4中标人派遣的人员，发生任何工伤事故和受到来自第三方的伤害，由中标人承担责任。

5管养期间内，中标人管理不当或看管不力造成的苗木缺株，应自行负责购买并栽植。

6因自然灾害、车祸等造成的苗木缺损，中标人需及时上报并扶正或清理，疏通道路，由此所产生的费用由中标人承担。

六、工作标准

绿地管养及乔灌木整形修剪（见《河南省城市绿地养护标准》手册）

七、考核及奖惩办法

（一）考核组成

园林绿化中心、采购单位依照《河南省城市绿地养护标准》、《绿地植物养护标准》、《卫生保洁标准》、《园林建筑和园林设施维护标准》、《管理人员和工作人员劳动纪律考核办法》和《绿化养护和卫生保洁考核细则》进行考核。

采取园林绿化中心考核、采购单位考核和第三方考核（社会监督）相结合的考核办法。

1.1采购单位考核：

1.1.1每周不定期考核1次；

1.1.2每月定期考核2次；

1.2园林绿化中心考核：每月定期和不定期考核1-2次.

1.3第三方（社会监督）每月考核测评1次。

1.4上级领导检查、市长便民邮箱、数字化城管、新闻媒体报道、市民来信等问题曝光纳入考核范围。

2考核分数计算

考核分数采取百分制。考核成绩由园林绿化中心的考核成绩、采购单位的考核成绩和第三方的考核成绩组成。其中园林绿化中心考核分数占30%，采购单位考核分数占60%，第三方考核测评占10%。采购单位依据三方月考核总分数对中标单位予以资金拨付（一季度拨付一次服务费）。

3奖惩办法

3.1奖惩原则：考核按照奖罚分明原则，每月考核分数满分100分。分数低于95分、高于90分（含90分）每1分扣2000元，低于90分每1分扣10000元；连续两个月或一年累计三个月“低于90分”的单位，或被新闻媒体曝光的且不进行整改或整改不到位，采购单位有权解除合同。

3.2采购单位与“不达标”的单位解除合同后，由此造成的损失由原中标单位承担。采购单位有权按相关规定按照评标委员会签署的评审报告推荐中标候选名单排序确定下一候选人为中标人，签订合同，或重新组织招标。

附件1

管理人员和工作人员劳动纪律考核办法

为更好的落实政府购买服务工作，提高管养服务水平，科学依法安排好员工的工作和休息。经认真研讨，管理人员和工作人员须遵守以下劳动纪律：

1、迟到、早退10分钟以内，扣10元；超过10分钟，扣20元；超过半小时，扣30元。

2、脱岗：不在本岗位时间超过20分钟按脱岗处理，扣当事人10元。

3、串岗：工作期间串岗，扣当事人10元。

4、上岗未穿标志服，每人次扣10元。

5、吵架、骂人、打架：工作人员吵架、骂人、打架，发现一次，每人扣20元。

6、旷工半天，扣40元；一天以上三天以下（不含3天），扣甲方应支付乙方人均当天全部费用；三天以上，乙方应及时另行安排工作人员。

7、请假半天，扣20元；请假1天，扣50元；连续请假2-7天，扣甲方应支付乙方人均每天全部费用；连续请假8天以上，乙方应及时另行安排工作人员。

8、请假1天以下需向现场管理人员书面申请，并得到批准；请假2-7天需经管理单位批准。

9、每月累计请假10天以上（不含10天），甲方扣乙方应支付人均每天全部费用，并及时另行安排工作人员。

10、对不服从上级领导和现场管理人员合理安排分配的工作，不能按时保质保量完成工作任务，每次扣扣10元，对性质严重将进行停工处理，停工期间按旷工处理。。

11、对谩骂、殴打上级领导和现场管理人员的现象，每次扣100元，一切后果自负。

12、凡酒后上岗或酗酒闹事引起的事故，扣100元，一切后果自负。

13、甲方现场管理人员有权要求乙方调整工作人员。

14、甲方管理人员应以身作则，认真遵守以上劳动纪律，因工作失误，造成重大影响，对当事人进行通报批评，扣罚100元。甲方管理人员徇私舞弊，涉嫌违法犯罪移交司法机关处理。

中标人管理人员和工作人员违反以上劳动纪律涉及到扣款的，采购人直接从中标人当月服务费中扣除。

本办法和考核细则并行使用。

附件2

公园绿化养护和卫生保洁考核细则

绿地名称：                   养护等级 ：

| 序 号 | 考核标准 | 标准分 | 考核办法 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理(5分) | 统一工作服，着装得体，干净整洁。遵守劳动纪律，按时上下班，无迟到、早退、脱岗、上班不作为现象。 | 2 | 若有违反规定，发现每人次扣1分。 |  |
|  | 公司主要负责人须参加管理部门通知的会议、考核。 | 2 | 主要负责人未参加一次扣1分。 |  |
|  | 项目负责人必须保证在岗履职，应该做好日常工作分配，及时解决突发事件，妥善解决问题。 | 1 | 项目负责人必须保证在岗履职，缺岗扣 3分；应该做好日常工作分配，及时解决突发事件，不能妥善解决问题，对单位造成影响的，每次扣3分。 |  |
| 卫生保洁（15分） | 每天及时清理绿地垃圾并有保洁人员在岗实施保洁工作；垃圾应及时清运，不过夜，不现场焚烧垃圾。绿地无明显纸屑、果皮、杂物。 | 8 | 未及时完成清扫清理工作的扣3分，保洁人员不在岗或未实行保洁工作的扣1分。有明显纸屑、果皮、杂物，每处扣1分，垃圾未及时清理、过夜、现场焚烧垃圾扣2分。 |  |
|  | 保持设施完好，路沿石、椅子、花池、树池若有破损应及时上报并清理干净。对绿地内的硬地、道路、护拦、沟渠、雕塑、景石、水池、长廊、凉亭等进行清洗；对桌椅、果皮箱、园灯、小品等园林设施进行擦抹保洁，绿地上无晾衣物杂物、乱张贴，乱涂画。 | 5 | 设施有破损或丢失未及时上报的扣1分；未及时清理扣1分。未及时清洗、擦抹设施的，每次扣1分。设施有乱粘贴、乱图画每处扣1分。绿地上有晾衣服杂物每处扣1分。 |  |
|  | 厕所无积水、恶臭、淫物污水外溢现象。湖水、喷泉池水等水面无杂物，水体有异味。游乐场区域卫生、游乐设施干净，服务摊点周围整洁。定期“灭四害”，清除鼠洞及蚊蝇滋生物。 | 2 | 发现鼠洞，一处扣1分。未做好“灭四害”工作扣2分。 |  |
| 景观效果(35) | 景观效果好，植物生长旺盛，修剪整齐，层次分明、色彩鲜艳、整齐美观、无死株缺株、无病虫株。树木修剪规范整齐，分枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，三面整齐平整，球类修剪圆整。草坪适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 | 35 | 景观效果差扣5分。植物修剪不到位、层次不分明扣1分。不及时修剪，灌木超出10cm扣1分；不按要求乱修剪，扣1分，绿篱修剪面不平、不直，宽度不匀，每100㎡扣1分；色块轮廓不明显，层次不清，每100㎡扣2分；球类修整不圆，每球扣0.5分。草坪修剪面不平，边角有遗留，每㎡扣2分。 |  |
| 绿化养管（45分） | 除杂草：绿地及时除草，要求乔木、灌木无杂草伴生，草坪杂草率≤1-5%，树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 | 10 | 草坪杂草率≥1-5%，每100㎡扣1分；树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无合理分隔沟每10m扣0.5分。灌木（乔木）内杂草伴生，扣1分。杂草明显高于绿地乔灌木5cm以上每处扣1分。 |  |
|  | 土壤无板结，植物根系不得裸露，绿地无坑洼积水。 | 4 | 出现植物根系裸露，绿地坑洼积水，灌木每100㎡扣1-4分；树穴、地被土壤板结，长期不疏松，每10㎡扣1分。 |  |
|  | 补植：应及时清除死株，补植缺株，保持植物景观的植株完整，无裸露地。 | 10 | 发现死株、缺株，乔木每株扣1分；灌木每10㎡扣1分，草地每10㎡扣1分 |  |
|  | 浇水：根据植物的生长特性和季节变化进行浇水，确保植物正常生长。 | 10 | 植物因缺水出现萎焉乔木每株扣1分，灌木每10㎡扣1分，草地每10㎡扣1分，出现枯死乔木每株扣5分，灌木每10㎡扣3分，草地每10㎡扣2分。 |  |
|  | 施肥：根据植物的生长特性和月养护计划进行施肥。 | 6 | 因缺肥导致植物叶片黄叶、长势不良的每处扣2分，因施肥不当出现肥害，每处扣1-2分。 |  |
|  | 病虫害：应及时做好植物病虫害防治工作，发生病虫害，植株受害面积须参考《河南省城市绿地养护标准》控制在受害率以下。 | 5 | 发生病虫害，植株受害率以上每处扣2分；严重导致死亡每处扣5分；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，每处扣1分。 |  |
| 直接扣分的条款 | 被新闻媒体、社会舆论、市长热线等曝光一次，属于责任问题扣5分。 上级有关部门考核，发现问题扣10分/次 |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |

附件3

2021-2023年露地园林植物病虫害月防治详表

| 防治时期 | 防治植物类别 | 防治对象 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 乔木、花灌木、草坪 | 虫卵.幼虫.蛹.病菌(越冬病虫) | 1、石硫合剂→200倍液喷洒全园植物 20倍液→涂抹百日红 2、用人工修剪病虫枝，刮除树皮缝杈处的越冬害虫、病菌。3、对有病虫害的植物结合冬季修剪并烧毁病虫枝，消灭越冬害虫。 |
| 二月 | 乔木、花灌木、草坪 | 虫卵.幼虫.蛹.病菌(越冬病虫) | 1、石硫合剂→200倍液喷洒全园植物 20倍液→涂抹百日红 2、用人工修剪病虫枝，刮除树皮缝杈处的越冬害虫、病菌。 |
| 三月 | 乔木、花灌木、草坪 | 白粉病、锈病、尺蠖、蚧壳虫、蚜虫、螨类等 | 1、常青树下埋呋喃丹、复合肥。 2、采用钻孔注射式：用氧化乐果。3、用氧化乐果1000-1500倍液。4、速蚧杀1000倍液喷洒.三氯杀螨醇800液喷洒。。5、乐斯本1500倍液。 |
| 四月 | 乔木、花灌木 | 天牛、蚧壳虫、尺蠖、白粉病、螨类等 | 1、用氧化乐果1000-1500倍液。2、速蚧杀1000倍液喷洒。3、乐斯本1500倍液。4.三氯杀螨醇800液喷洒。 |
|  | 草坪 | 草坪锈病、蛴螬 | 1、70%甲基托布津800倍液。2、40%辛硫磷1000-1500倍液。 |
| 五月 | 乔木、花灌木 | 白粉病、锈病、尺蠖、蚧壳虫、蚜虫、螨类等 | 1.三唑酮800倍液 甲基托布津800倍液喷洒防治 2.氧化乐果800倍液喷洒 |
|  | 草坪 | 锈病、蛴螬 | 1、70%甲基托布津800倍液。2、40%辛硫磷1000-1500倍液。 |
| 六月 | 乔木、花灌木 | 叶斑病、天牛、蚜虫、螨类、 | 1、黑光灯诱杀天牛。2、采用钻孔注射式：用氧化乐果原液、用氧化乐果1000-1500倍液喷洒。3、多菌灵或甲基托布津1000倍液喷洒。4、人工捕捉成虫、抹杀树干虫卵。 |
| 七月 | 乔木、花灌木 | 白粉病、锈病、尺蠖、蚧壳虫、蚜虫、螨类等 | 1、采用钻孔注射式：用氧化乐果原液注射、氧化乐果1000-1500倍液喷洒。2、人工捕捉成虫、抹杀树干虫卵。3、物理防治方法：黑光灯诱杀。 |
|  | 草坪 | 蛴螬、锈病 | 1、25%粉锈宁可湿性粉剂2000－2500倍液。2、70%甲基托布津800倍液。3、用40%氧化乐果1000-1500倍液。4、40%辛硫磷1000-1500倍液。5、速蚧杀、杀螨净1000-1500倍液。 |
| 八月 | 乔木、花灌木 | 天牛、吉丁虫、蚜虫、螨类、潜叶蛾、锈病 | 1、用氧化乐果1000-1500倍液。2、速蚧杀、杀螨净、乐斯本1500倍液。3、人工捕捉成虫、抹杀树干虫卵。4、物理防治方法：黑光灯诱杀。 |
|  | 草坪 | 蛴螬、锈病 | 1、甲基托布津1000倍液。2、用40%氧化乐果1000-1500倍液。3、40%辛硫磷1000-1500倍液。4、速蚧杀1000倍液喷洒。 |
| 九月 | 乔木、花灌木 | 白粉病、天牛、吉丁虫、蚜虫、螨类 | 1、用氧化乐果1000-1500倍液。2、速蚧杀、杀螨剂、乐斯本1500倍液。3、人工捕捉成虫、抹杀树干虫卵。4、物理防治方法：黑光灯诱杀。 |
|  | 草坪 | 蛴螬、锈病 | 1、25%粉锈宁可湿性粉剂2000－2500倍液。2、70%甲基托布津800倍液。3、用40%氧化乐果1000-1500倍液。4、速蚧杀1000倍液喷洒。 |
| 十月 | 乔木、花灌木 | 天牛、蚜虫、螨类 | 1、用氧化乐果1000-1500倍液。2、速蚧杀1000倍液喷洒。4、人工捕捉成虫、抹杀树干虫卵。6、物理防治方法：黑光灯诱杀。 |
|  | 草坪 | 螨类、蛴螬 | 1、25%粉锈宁可湿性粉剂2000－2500倍液。2、70%甲基托布津800倍液。3、40%辛硫磷1000-1500倍液。4、速蚧杀1000倍液喷洒。 |
| 十一月 | 乔木、花灌木、草坪 | 虫卵、病菌(越冬病虫) | 1、石硫合剂→200倍液喷洒全园植物 20倍液→涂抹百日红 2、用人工修剪病虫枝，刮除树皮缝杈处的越冬害虫、病菌。3、对有病虫害的植物结合冬季修剪并烧毁病虫枝，消灭越冬害虫。 |
| 十二月 | 乔木、花灌木、草坪 | 虫卵、病菌(越冬病虫) | 1、石硫合剂→200倍液喷洒全园植物 20倍液→涂抹百日红 2、用人工修剪病虫枝，刮除树皮缝杈处的越冬害虫、病菌。3、对有病虫害的植物结合冬季修剪并烧毁病虫枝，消灭越冬害虫。 |

注：1、招标文件中如有非实质性要求会明确标明，如未标明为非实质性要求，均为实质性要求。

2、如项目基本技术、服务要求需提供证明材料，供应商应将相关材料附入符合性响应文件中，否则属于无效投标。

3、本项目评标方法是综合评分法，供应商应将相关证明材料附入符合性响应文件中，否则将承担无法获得相应分值的后果。

2.5安全

投标服务应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务的安全性承担全部责任。提供不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6技术偏离

投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

2.7采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

满足采购人需求。

2.8采购标的的考核标准

见“第三章投标人须知”第9条“考核”条款。

2.9采购标的的其他技术、服务等要求

无

## 3. 项目其他要求

无

# 第三章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 章节 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 1.1 | 招标项目名称 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 1.2 | 招标编号 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 1.3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 1.4 | 采购预算、最高限价 | 见“第一章招标公告”相应条款。注：投标人的投标报价未超过最高限价的不足三家时，该标段废标。 |
|  | 2 | 投标人资格要求及相关证明材料要求 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 9 | 采购人 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 9 | 采购代理机构 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
| 第二章 | 1.2 | 标段划分 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 1.2 | 交付（实施）期 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 1.2 | 交付（实施）地 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 1.3 | 投标报价 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 2 | 标段内容（范围）及要求 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 2.5 | 技术偏离 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
|  | 2.6 | 售后服务 | 见“第二章招标项目要求及采购需求”相应条款 |
| 第三章 | 1.4 | 联合体投标 | 见“第一章招标公告”相应条款。 |
|  | 1.10 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 1.11 | 开标前答疑会 | 不召开 |
|  | 1.12 | 分包 | 不允许 |
|  | 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
|  | 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 公告期结束或获取招标文件7个工作日内。 |
|  | 2.3 | 招标文件的澄清修改补充告知方式 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
|  | 2.4 | 招标文件澄清修改补充时间 | 投标截止时间15日前。 |
|  | 3.2 | 构成投标文件的其他材料 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
| 第三章 | 3.4.1 | 投标有效期 | 从开标之日起，投标有效期为90日历天 |
|  | 3.5.1 | 投标保证金的缴纳 | 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目不收取保证金。 |
|  | 3.7.3 | 偏差描述 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
|  | 3.7.4 | 签字或盖章要求 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
|  | 4.2.4 | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 7.1 | 评标委员会的组建 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
| 第三章 | 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是。评标委员会按照最终报价由低到高的顺序提出3名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
|  | 8.2 | 中标结果公告 | 本次公开招标的中标结果将在中标人确定之日起２个工作日内，在招标公告所述媒介公告1个工作日。 |
|  | 8.3 | 质疑、投诉 | 参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至招标文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。 |
|  | 8.4 | 中标通知书 | 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，向中标人发出中标通知书。 |
| 第三章 | 8.5 | 履约保证金 | 无 |
|  | 8.6.1 | 签订合同时需提交的其他材料 | 无 |
|  | 9 | 考核 | 见“第三章投标人须知”相应条款 |
|  | 10 | 付款 | 服务费用按季度支付，合同签订后，按先服务后支付的形式，据实结算，（具体付款细节以双方合同约定为准）采购人根据每月考核结果，支付服务费。 |
|  | 11 | 代理服务费 | 按计价格[2002]1980号文件、发改办价格规定[2003]857号文件、发改价格[2011]534号文件规定的收费标准（不含税），向中标人收取 |

## 1 总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2招标文件的法律适用及法律效力

1.2.1本招标文件所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 招标文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本招标文件适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本招标文件的解释权属采购人及代理机构。

1.3合格的投标人

1.3.1 凡符合招标文件规定，承认本招标文件所有内容的投标人为合格的投标人。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。

1.3.4 投标人应遵守国家法律、法规和招标文件的规定。不得违背国家利益、社会公众利益。

1.4　联合体

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（2）以联合体形式参加投标的，将对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，为无效投标。

（3）以联合体形式参加投标的，应符投标人须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担招标项目（标段）的相应能力、具备规定的相应资格条件。全权代表一方的条件应符合投标资格要求。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目（标段）向采购人承担连带责任。

1.5  知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.6投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的招标失败废标，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标人的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与公开招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，投标人应在投标文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购中标结果及合同公告规定，中标（合同）标的名称、规格型号、单价及中标（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与公开招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10踏勘现场

1.10.1 投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人及代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.3 不组织踏勘现场的，招标文件不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，投标人被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，投标人可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11开标前答疑会

1.11.1 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

召开答疑会的，将在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表或书面通知规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间答疑说明。投标人需要采购人或者采购代理机构书面澄清的问题，应当书面明确标注。

1.11.3 答疑会后，采购人及代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人依法提出的重要问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12分包

投标人拟中标后将中标项目（标段）的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.13 偏离

招标文件允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2 招标文件

2.1 招标文件的组成：

2.1.1 招标文件用以阐明招标项目的内容、程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）招标项目要求及采购需求

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同主要条款

（6）投标文件格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对招标文件的澄清、修改、补充书构成招标文件的组成部分，并取代招标文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

2.1.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 投标人与任何人的口头协议不影响《招标文件》的任何条款和内容。

2.1.5投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 合规获取招标文件的所有潜在投标人对招标文件如有需澄清的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内，按投标人须知前附表规定通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对招标文件的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在投标人在规定的时间内提出的疑问，将按投标人须知前附表规予以答复。

2.2.3 招标文件中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，投标人应在投标阶段或中标实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的投标人（中标人）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由投标人（中标人）承担。

2.2.4采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 招标文件的澄清、修改、补充

采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的招标文件。

2.4 招标文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 招标文件在投标截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“招标公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点—-无权限获知或通知潜在投标人，潜在投标人应随时关注“招标公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在投标人应对“招标公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2招标文件的澄清、修改、补充书构成招标文件的组成部分，并取代招标文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

2.4.3 如果投标截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足投标人须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响投标文件编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“招标公告”所述媒体予以公告。

## 3 投标文件

3.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性。投标文件应对招标文件实质性要求作出实质性响应。评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效投标。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件组成如有缺项，评标委员会按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险；投标文件组成内容未对招标文件实质性要求作出实质性响应，评标委员会按照实质性判断原则、视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险

3.2.2投标文件应包括下列内容：

符合性响应文件

（1）投标书。

（2）开标一览表

（3）分项报价（即投标人的投标报价明细表）

（4）服务方案及服务质量承诺

（5）服务拟投入的人员

（6）偏差表

（7）反商业贿赂承诺书。

（8）履约承诺书。

（9）招标项目要求及采购需求所需的其他材料（按条款需要）

（10）投标人须知所需的其他材料（按条款需要）

（11）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（12）投标人认为有必要提交的其它材料

资格性证明文件

（13）关于资格的声明函

（14）资格要求相关证明材料（文件）

3.2.3按照本章第4.3款、第四章第3.3款规定，对投标文件的补充、修改、澄清、说明或者更正构成投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、修改处。

3.3 投标报价（价格构成）：见第二章。

3.4 投标有效期

3.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标文件在投标有效期内保持不变（包括价格等投标文件各项条款）。

3.4.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。投标有效期内投标人撤销投标文件的，应自负由此产生的法律责任。

3.5 投标保证金：无需缴纳

3.6 投标资格文件：要求见招标公告

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。招标文件中未列明格式的，由投标人按一般通用格式自行设计编写。

投标文件编制后，需录入导入招标公告所述 “安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在投标文件提交截止时间前，上传至招标公告所述网上电子交易系统。

3.7.2 “投标文件格式”仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。投标人应按本章“3.2投标文件的组成”列示内容编制投标文件。

3.7.3投标文件应当对招标文件有关标段内容（范围）、采购需求（技术要求、售后服务、交付（实施）期等）、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件的所有条款与招标文件要求有任何不同之处，应按《技术偏差表》、《其他偏差表》格式逐一填列。投标文件与招标文件所有要求存在偏差而未填列的，评标委员会有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为无效投标。投标人应认真编制投标文件并自负此项风险。

3.7.4投标文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行电子签章与加盖投标人公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5投标人可对本招标文件中所列的所有标段进行分别投标，也可选择其中一个标段或几个标段投标，但不得将招标文件规定的同一标段的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6 投标文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.7.7 未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

## 4 投标

4.1 投标文件的密封和标记：

4.1.1 投标文件应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在投标文件提交截止时间前，将加密的投标文件上传至招标公告所述网上电子交易系统。

4.1.2 投标文件没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其投标文件，投标人应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人须在投标文件提交截止时间前，将加密的投标文件上传至招标公告所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统上传）。投标人应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，投标文件提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子投标文件，拒绝再次提交。投标人将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的投标文件

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 投标文件的修改与撤回：

4.3.1 投标人于提交投标文件截止时间前如对投标文件进行补充、修改，可以上传新的投标文件进行覆盖。投标人如撤回投标文件，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 投标人在投标文件提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则其自负由此产生的法律责任。

## 5 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按招标公告规定的时间和地点于网上（招标公告所述网上电子交易系统）公开开标。

5.1.2 投标人需在开标前打开招标公告所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统，并进入本项目相匹配的网上开标室。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，投标文件的开启方式为远程解密，投标人需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密投标文件的远程解密。如投标人因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，将为无效投标，投标人自行承担相应后果。解密完成后，投标人的报价将在系统界面上显示。

在上述解密指定时限内未解密投标文件，为无效投标。

5.2.2 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3  投标人不足3家的，将不予开标。

## 6 资格性审查

6.1 资格性审查环节

公开招标采购项目开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

6.2 资格性审查内容

（1）按照第一章“招标公告”第2条各项资格要求规定，审查投标人是否符合第一章“招标公告”第2条各项资格要求及所需证件材料、证明材料要求，不符合的、投标无效。

（2）招标公告、资格预审公告或者投标邀请书中载明接受联合体投标的，按照招标文件第三章“投标人须知”1.4款规定进行审查，不符合的、投标无效。

6.3 资格性审查结果

6.3.1 对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因。

6.3.2 资格性审查合格投标人不足3家的，将不再评标。

## 7 评审

7.1 评标委员会

评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不少于评标委员会成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，报经批准后，采购人自行选定相应专业领域的评审专家。

7.2 评审原则

7.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有投标人。

7.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有投标人的投标文件。

7.2.3 反对不正当竞争

7.3 评审

7.3.1评审工作在评标委员会内独立进行。评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符政府采购法规规定的，无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

7.3.3 在开标、评审期间，投标人不得向评标委员会成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

## 8 授予合同

8.1 确定中标人方式

除投标人须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标人外，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

8.2 中标结果公告

采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在招标公告所述媒体公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。中标结果公告期限为1个工作日。

8.3 质疑、投诉：

8.3.1见投标人须知前附表

8.3.2 依据政府采购法规规定，招标公告、资格预审公告的公告期限为5个工作日，中标公告期限为1个工作日，投标人应在法定期限内提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

8.3.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4 中标通知：见投标人须知前附表

8.5 履约保证金(不收取）

8.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

8.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，给采购人及采购代理机构造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.6 签订合同

8.6.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及中标标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。签订合同时需提交的其他材料见投标人须知前附表。

8.6.2 如中标人不按时签订合同、拒签合同的，取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.6.3合同生效：中标人与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效，并在7个工作日内报同级政府采购监管部门备案。

8.6.4 《中标通知书》、招标文件及其修改补充澄清、中标人的投标文件及及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.6.5 评审会后，中标人、采购人之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

8.6.7 采购人与中标人签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与中标人按合同条款及《中华人民共和国合同法》处理。

8.7 合同补充变更

8.7.1政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

8.7.2采购人需追加或减少的货物和服务金额达到50万元以上（含50万元）、且超过中标价3%的，采购人应当自确定变更之日起5个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

招标项目在中标后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

## 9 考核

9.1考核时间：每季度进行一次考核。

9.2考核工作组：合同履约考核工作应成立考核工作组专门负责，考核工作组应不少于三人。考核工作由采购人组织考核；大型、复杂或者技术性很强的政府招标项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加考核工作；国家规定强制性检测的招标项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行考核。

9.3考核结果：考核后，由采购人填写考核记录表。

## 10 付款

见投标人须知前附表

## 11 其他

11.1中标服务费等：见投标人须知前附表

11.2 投标人资格条件中包含非法人单位的，招标文件中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人；投标人资格条件中包含自然人的，招标文件中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署投标文件、参加投标，不应再授权他人。

11.3 招标文件第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1为第1 条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

# 第四章评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符 合 性 审 查 | 有效性 | 投标人名称 | 与营业执照证等证照及签章一致 |
|  |  |  | 签字或盖章 | 符合第三章“投标人须知”3.7.6项规定 |
|  |  | 完整性 | 投标文件组成 | 符合第三章“投标人须知”3.2款规定 |
|  |  | 响应程度 | 投标报价 | 符合第二章“招标项目要求及采购需求”1.3款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“招标项目要求及采购需求”第2条规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“招标项目要求及采购需求”1.2款规定 |
|  |  |  | 技术要求 | 符合第二章“招标项目要求及采购需求”第2条规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”3.4款规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”规定 |
|  |  |  | 付款 | 符合第三章“投标人须知”第10条规定 |
|  |  |  | 偏差描述 | 符合第三章“投标人须知”3.7.3项规定 |
|  |  |  | 招标文件总体响应 | 符合第三章“投标人须知”1.3.1项规定 |
| 2.2 | 详细评审 | 投标报价算术修正 |  | 按照第四章“评标办法”第3.4.1项规定 |
|  |  | 小微企业价格扣除 |  | 按照第四章“评标办法”第8条规定 |

注：公开招标采购项目开标结束后、评标工作前，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格性审查不合格的、投标无效。合格资格性审查合格投标人不足3家的，将不再评标。

评标办法前附表-----分值构成与评分标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100 分） | 价格：10分 技术部分：75分 商务部分：15分 |  |
| 3条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.2.1 | 价格(10分) | 以满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标单位投标报价（扣除经评审合格的“价格扣除”）得分=（评标基准价/投标报价<扣除经评审合格的“价格扣除”>）×10。 【注：1，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；2，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理】 |  |
| 2.2.2.2 | 技术部分（75分） | 服务承诺（15分） | 1.根据政府相关部门的检查安排、各类 活动，无条件随时配合采购人进行管养作业实施的承诺。由评审小组依据承诺内容在0-5分范围内进行打分。 2.积极配合采购人工作，投入充足人员，保证服务质量的承诺。由评审小组依据承诺内容在0-5分范围内进行打分。 3.服务期限服从采购人管理承诺。由评审小组依据承诺内容在0-5分范围内进行打分。 |
|  |  | 服务方案（40分） | 1.绿地管养方案体系与措施（0-5分） 2.绿地保洁、保护方案（0-7分） 3.质量管理体系与措施（0-5分） 4.安全管理体系与措施（0-5分） 5.环境保护管理体系与措施（0-5分） 6.项目人员配备情况（0-8分） 7.应急预案处理办法（0-5分） |
|  |  | 投入人员情况 （20分） | 1.专业技术人员：具有园林绿化相关专业中级职称及以上每人得2分，最多10分； 2.技工人员（园林绿化相关专业中级工以上）：技工人员数量达到用工总人数的10%的得5分，技工人员数量达到用工总人数的20%的得10分，最多10分。（技工人员总数量以2021年人数为基数） 注：以上人员须提供人员证书（以权威机构颁发的证书为准）及单位缴纳社保证明，不提供不得分，人员不重复得分。 |
| 2.2.2.3 | 商务部分（15分） | 业绩情况（15分） | 1.投标人2017年10月1日以来承担过园林绿地管养，管养面积在 10000㎡以上（含），20000㎡以下（不含）（或金额100万元及以上），每提供一项得 2分。 2.投标人2017年10月1日以来承担过园林绿地管养，管养面积在20000㎡以上（含），60000㎡以下（不含）（或金额200万元及以上），每提供一项得 3分。 3.投标人2017年10月1日以来承担过园林绿地管养，管养面积在60000㎡（含）（或金额300万元及以上），每提供一项得 5分。 注：①以上三项须同时提供中标通知书、合同原件扫描件为准，未提供或提供不符合要求的不得分；②每个合同按上述标准计算一次得分，不可重复计算；③本条款最多15分。 |
| 注 |  | 1、以上所需证明材料均应为有效资料，按要求提供扫描件并加盖投标人电子签章，否则对应项不得分；投标人应自行承诺提供的相关材料真实有效，未承诺的视为未响应招标文件，按废标处理。 |  |

## 1. 评标方法(最低评标价法）

本次政府招标项目按照综合评分法确定中标人，即按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合评审得分最高的原则确定该项目中标人。

## 2. 评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表

## 3. 评审程序

评标委员会按标段进行评审

3.1 审阅招标文件

3.1.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.2  评标委员会要求解释招标文件的，书面提出需解释的相关招标文件的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2符合性审查

3.2.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（2）投标联合体不符合招标文件规定；

（3）投标文件的签字盖章不符合招标文件规定；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，投标文件的每种报价有两个报价或其他选择性报价的。

（7）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合招标文件的实质性要求和条件；

（8）投标文件附有招标项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段）投标的；

（10）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。

（11）提供虚假材料谋取中标的；

（12）不确认本章3.4.1项对投标报价的算术修正的；

（13）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（14）投标人有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

◆不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

◆不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

◆不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

◆不同投标人的投标文件相互混装。

3.2.3未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评标委员会应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.2.4 评标委员会负责审查确定每一投标项目（标段）是否对招标文件的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到招标文件和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标人的公平竞争地位）。

3.2.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.2.6 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.7 允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 投标文件的澄清

投标文件的澄清在招标公告所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，投标人法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致投标人无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由投标人自行承担。

3.3.2　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权个别的向投标人提出质疑，请投标人澄清其投标内容。

3.3.3　评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.4　投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖投标人电子签章或其法定代表人电子签名，并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.3.5　投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

3.3.6　澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

3.4 详细评审

3.4.1  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）“安阳市公共资源交易中心电子交易平台”系统中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.3.4项规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.4.2 按本章第4 条规定执行促进中小企业发展扶持政策，用扣除后的价格参与评审。

3.4.3 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前项规定处理。

3.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，评标委员会不对投标人的投标价格进行任何调整。

3.5 复核：

3.5.1  评标委员会对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.5.2 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。评标结果汇总完成后评标报告签署前，经评标委员会复核存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，有前述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3.6 评审结果

3.6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6.2 评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上中标候选人，并确定排名第一的为中标人，并编写书面评标报告。

3.6.3 确定中标人：按第三章“投标人须知前”7.1款规定及本章第1条规定。

3.7 废标

3.7.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）未超过最高限价的供应商不足3家的

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.7.2 评标委员会要在废标时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

## 4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 本次政府招标项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 本次政府招标项目对小型和微型企业产品价格扣除的对象应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小型和微型企业；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

8.3本次政府招标项目对小型和微型企业产品的价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

（1）参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

（2）提供其他小型和微型企业制造的货物的投标人，应同时提供产品制造企业《中小企业声明函》复印件（加盖投标人公章）

注：产品制造企业《中小企业声明函》自开出之日起至投标截止日应在1年内，超出期限的将不被认可。投标截止日产品制造企业规模发生变化的，应如实陈述，否则将视为提供虚假材料。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受本次政府招标项目的扶持政策。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

（4）投标人对申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项在报价表如实认真填列。

4.4 招标文件允许联合体投时，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

4.5监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.6评标委员会对投标人申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项（开标递交的投标文件中开标一览表及相关明细表等）进行评审。鉴于小微企业价格扣除政策与合同执行价格无关，为避免投标人申报价格扣除事项的随意性，故特别规定

（1）评标委员会对投标人申报的小型和微型企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格，

（2）经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会均将评审为不合格，该投标人申报的价格扣除事项不予接受、为0；评标委员会应当告知相关投标人。提供虚假材料的为无效投标、并承担相应的法律责任。

（3）评审合格的，接受其申报的小型和微型企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

注：小微企业价格扣除，仅作为价格评审的依据，并不影响合同执行价格，合同执行价格为中标人的投标报价。

# 第五章合同主要条款

服务合同（仅供参考）

合同编号：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方持中资国际工程咨询集团有限责任公司2020年月日签发的（采购人及项目名称）〔采购编号：〕成交通知书，根据招标文件及其修改补充澄清、投标文件及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指服务为此次公开招标的服务，包括（详细注明内容），合同总价款为元（大写：）。

本合同为固定总价合同，不因人工、费用、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

二、服务质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

按国家及行业标准、招标文件及投标文件等相应条款制订

三、服务时间、地点、方式：

按国家及行业标准、招标文件及投标文件等相应条款制订

四、验收程序和要求

1、验收时间：项目具备验收条件时，由甲方成立的验收工作组负责验收。

2、验收工作组：合同履约验收工作由甲方成立的验收工作组专门负责。

政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人中标（成交）金额10万元以下项目的验收工作组成员应由甲方代表、评审专家组成，甲方代表必须含甲方纪检人员。

政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由甲方领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，甲方必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

3、验收报告：验收后，由甲方及专家等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

验收中发现成交单位未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

注：验收时需要进行破坏性试验的，乙方应进行充分的配合并提供备品备件。

五、履约保证金： 无  。

六、付款程序：按投标人须知相关条款编列。

七、责任和义务

1、甲方的责任和义务

（1）对乙方给予必要的协助。

（2）按时验收、及时支付资金；

（3）遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

（4）对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。违反相关法规的向相关行政执法部门举报。

（5）其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

（1）严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。

（2）不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

（3）验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

（4）遵守法律、依法纳税

（5）遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向安阳市财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

（6）其他法律法规规定应尽的义务。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由拒付款项的，向乙方偿付拒收拒付部分款项总额  %的违约金。

2、乙方提供服务不符合合同规定，甲方有权拒付相关款项。

3、乙方逾期，乙方向甲方每日偿付     %赔偿费。

九、《招标文件》及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各持两份、报（财政局政府采购监督管理科）备案一份。

甲方：				乙方：

地址：				地址：

法定代表人：			法定代表人：

委托代理人：			委托代理人：

电话：				电话：

开户银行：			开户银行：

银行账号：			银行账号：

签约时间：          签约地点：

# 第六章投标文件格式

投标人应按“投标人须知--投标文件的组成”列示内容编制投标文件，本章“投标文件格式”仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。

项目名称

符合性响应文件

招标编号：

投标人：（加盖电子签章）

法定代表人：（加盖电子签名）

投标日期：年月日

目录

1.投标书

2.开标一览表

3.分项报价

4.服务方案及服务质量承诺

5.服务拟投入的人员

6.偏差表

7.反商业贿赂承诺书

8.履约承诺书

9.招标项目要求及采购需求所需的其他材料

10.投标人须知所需的其他材料

11.评审办法所需的其他材料

12.投标人认为有必要提交的其它材料

12.1中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

12.2小微企业产品价格扣除明细表

1、投标书

致：中资国际工程咨询集团有限责任公司

根据贵方公开招标（项目名称）的招标文件（招标编号：），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

符合性响应文件

（1）投标书。

（2）开标一览表

（3）分项报价（即投标人的投标报价明细表）

（4）服务方案及服务质量承诺

（5）服务拟投入的人员

（6）偏差表

（7）反商业贿赂承诺书

（8）履约承诺书

（9）招标项目要求及采购需求所需的其他材料（按条款需要）

（10）投标人须知所需的其他材料（按条款需要）

（11）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（12）投标人认为有必要提交的其它材料

资格性证明文件

（13）关于资格的声明函

（14）资格要求相关证明材料（文件）

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，

投标总价为人民币（大写）：，（ RMB¥：元）。

服务期：     ，服务地点：     ，投标有效期：     。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3.我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行其的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：		邮政编码：

电话：		传真：

日期：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

2、开标一览表

注：投标人需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列开标一览表，填列的开标一览表为投标人投标文件的一部分。

3、分项报价

注：投标人需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列分项报价，填列的分项报价为投标人投标文件的一部分。

4、服务方案及服务质量承诺

备注：格式自拟，投标人编写内容须响应招标文件，贴合本项目招标服务内容，由法定代表人电子签名并加盖单位电子签章。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

5、服务拟投入的人员

格式自拟

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

6、偏差表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：1、“偏差表”应详细注明与《招标文件》中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于《招标文件》要求）。

2、如投标条款与《招标文件》其他要求一致，仍需在本表填列“与《招标文件》所有条款要求一致，无偏差”字样。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

7、反商业贿赂承诺书

致：(采购人名称）

在招标编号为 的    （项目名称） 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位愿意接受相关部门按照国家法律法规等有关规定给予的处理。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

8、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意招标文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在招标文件规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制投标报价；我单位的投标报价括包括文件所述报价组成的所有内容、并包括招标文件未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按招标文件要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在招标文件要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足招标文件技术、交付（实施）期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

9、招标项目要求及采购需求所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

10、投标人须知所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

11、评审办法所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

12、投标人认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

12-1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：

12-2、标段申报的小微企业产品价格扣除明细表

注：投标人需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列。

12-3、其它材料

项目

资格性证明文件

招标编号：

投标人：（加盖电子签章）

法定代表人：（加盖电子签名）

投标日期：年月日

目录

13、关于资格的声明函

14、《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

14-1、具有独立承担民事责任能力的证明文件；

14-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

14-3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

14-4、近三年无重大违法记录的声明函

14-5、符合《招标文件》有关联合体要求的声明函

14-6、供应商负责人控股、设计等相关承诺书

14-7、其他资格证明材料

13、关于资格的声明函

中资国际工程咨询集团有限责任公司：

关于贵方招标编号为     的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 由工商行政管理局签发的我方营业执照。

2. 税务部门颁发的《税务登记证》。

3. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他证件材料或证明材料。

4. 采购项目中必须的其他证件。

5. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

14、《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

14-1、具有独立承担民事责任能力的证明文件

见“第一章招标公告”第二条相应要求（按招标文件要求提供，并按要求电子签名<签章>。）

14-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件。

见“第一章招标公告”第二条相应要求（按招标文件要求提供，并按要求电子签名<签章>。）

14-3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

见“第一章招标公告”第二条相应要求（按招标文件要求提供，并按要求电子签名<签章>。）

14-4、近三年无重大违法记录的声明函

中资国际工程咨询集团有限责任公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

14-5、符合《招标文件》有关联合体要求的声明函

中资国际工程咨询集团有限责任公司：

在招标编号为 的    （项目名称）招标活动中，按照《招标文件》有关联合体要求，我公司（是/否）与其他供应商组成联合体参加投标。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

注：如《招标文件》接受联合体，投标人以联合体投标的，应按《招标文件》第三章“1.4联合体”条款要求提供符合《招标文件》要求联合投标协议、并提供相关证明资料。

14-6、供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：(采购人名称）

在招标编号为 的    （项目名称） 招标活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

14-7、其他资格证明材料

按招标文件要求提供的其他资格证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料。（按招标文件要求电子签名<签章>。）